ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ

Επιτροπή έργου — μετάπτωση

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 05/10/2026 | ΏΡΑ 13:32 | ΔΙΆΡΚΕΙΑ 47 s | ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ MS Teams |
| --- | --- | --- | --- |

# Περίληψη

Με μια ματιά

Η μετάπτωση της βάσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις δοκιμές.

Έναρξη παραγωγής: 20 Οκτωβρίου.

Κίνδυνος: απόδοση αναφορών — δοκιμές φόρτου έως την Τετάρτη.

Σχέδιο επαναφοράς έως την Παρασκευή.

Συνοπτική Περίληψη

Η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η μετάπτωση της βάσης δεδομένων ολοκληρώθηκε στο περιβάλλον δοκιμών χωρίς σφάλματα και αποφάσισε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας στις 20 Οκτωβρίου.

Ο βασικός κίνδυνος αφορά τους αυξημένους χρόνους απόκρισης του υποσυστήματος αναφορών, για τους οποίους προγραμματίστηκαν δοκιμές φόρτου. Παράλληλα θα ετοιμαστεί σχέδιο επαναφοράς και ο πελάτης θα ενημερώνεται με εβδομαδιαία αναφορά. Παραμένει ανοιχτό το θέμα πρόσβασης της ομάδας υποστήριξης στο δίκτυο του πελάτη.

# Συμμετέχοντες

| # | Όνομα | Ρόλος |
| --- | --- | --- |
| 1 | Παναγιώτης Αδαμόπουλος | Υπεύθυνος έργου |
| 2 | Μαρία | Βάσεις δεδομένων |
| 3 | Νίκος | Αναφορές / QA |

# Ατζέντα

Πρόοδος μετάπτωσης βάσης δεδομένων

Απόδοση υποσυστήματος αναφορών

Ημερομηνία παραγωγικής λειτουργίας

Επικοινωνία με τον πελάτη

# Συζήτηση

## 1. Πρόοδος μετάπτωσης

Η μετάπτωση της βάσης ολοκληρώθηκε στο περιβάλλον δοκιμών χωρίς σφάλματα.

## 2. Υποσύστημα αναφορών

Οι χρόνοι απόκρισης των αναφορών είναι αυξημένοι και αποτελούν κίνδυνο για την έναρξη.

Απαιτούνται δοκιμές φόρτου πριν την παραγωγή.

## 3. Χρονοδιάγραμμα & πελάτης

Ορίστηκε ημερομηνία παραγωγικής λειτουργίας.

Ο πελάτης θα λαμβάνει εβδομαδιαία αναφορά προόδου.

# Αποφάσεις

| # | Αποφάσεις |
| --- | --- |
| D1 | Η παραγωγική λειτουργία ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου. |
| D2 | Αποστολή εβδομαδιαίας αναφοράς προόδου στον πελάτη. |

# Ενέργειες

| # | Ενέργεια | Υπεύθυνος | Προθεσμία |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Σχέδιο επαναφοράς (rollback plan) | Μαρία | Παρασκευή |
| A2 | Δοκιμές φόρτου στο υποσύστημα αναφορών | Νίκος | Τετάρτη |
| A3 | Πρώτη εβδομαδιαία αναφορά προόδου προς τον πελάτη | Παναγιώτης |  |

# Ανοιχτά Θέματα & Κίνδυνοι

Αυξημένοι χρόνοι απόκρισης στις αναφορές.

Πρόσβαση της ομάδας υποστήριξης στο δίκτυο του πελάτη.

# Παράρτημα — Πλήρης Απομαγνητοφώνηση

[0:00] Παναγιώτης Αδαμόπουλος: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα εξετάζουμε την πρόοδο της μετάπτωσης και το χρονοδιάγραμμα.

[0:07] Μαρία: Η μετάπτωση της βάσης δεδομένων ολοκληρώθηκε στο περιβάλλον δοκιμών χωρίς σφάλματα.

[0:13] Νίκος: Υπάρχει κίνδυνος με το υποσύστημα αναφορών, οι χρόνοι απόκρισης είναι αυξημένοι.

[0:20] Παναγιώτης Αδαμόπουλος: Αποφασίσαμε η παραγωγική λειτουργία να ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου.

[0:25] Μαρία: Θα ετοιμάσω το σχέδιο επαναφοράς μέχρι την Παρασκευή.

[0:29] Νίκος: Θα κάνω δοκιμές φόρτου στις αναφορές έως την Τετάρτη.

[0:34] Παναγιώτης Αδαμόπουλος: Συμφωνήσαμε επίσης να ενημερώσουμε τον πελάτη με εβδομαδιαία αναφορά προόδου.

[0:40] Μαρία: Ένα ανοιχτό θέμα είναι η πρόσβαση στο δίκτυο του πελάτη για την ομάδα υποστήριξης.

Δημιουργήθηκε με το MinuteTaker